Dokument C10 - Schnittstellenpapier

| Gewerk / Aufgabe | Baumeister | Korrosionsschutz | BERN-MOBIL1) | TAB | ewb | Nebenunternehmer | Bemerkungen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Verkehrsmanagement: |  |  |  |  |  |  |  |
| - Baustellensignalisation, Installationsplätze, Elektro- und Wasseranschlüsse, Absetzbecken | X |  |  |  |  |  |  |
| - Signalisation Verkehrsumleitungen |  |  |  | X |  |  |  |
| - Montage Fahrplanstele / Billetautomat bei prov. Haltestellen |  |  | X |  |  |  |  |
| - Bauliche Provisorien bei prov. Haltestellen | X |  |  |  |  |  |  |
| - Abschrankungen im Baustellenbereich | X |  |  |  |  |  |  |
| - Verkehrsdienst im Baustellenbereich | X |  |  |  |  |  |  |
| Gleisanlage: |  |  |  |  |  |  |  |
| - Abbrüche, inkl. Entsorgung | X |  |  |  |  |  |  |
| - Erstellung Start- und Zielgruben Gleisanlage | X |  |  |  |  |  |  |
| - Lieferung Gleise, Weichen, Stahlkanal, Gleisanschluss- und Entwässerungskästen |  |  | X |  |  |  |  |
| - Versetzen Stahlkanal und Gleisbau auf Brücke |  |  | X (als Pflichtsubunternehmung) |  |  |  |  |
| - Tramtrog: Liefern und verlegen Winkelelemente, Dämmung, Folien, Beton, Belag, Schächte | X |  |  |  |  |  |  |
| - Fugen Tramtrog Vorlandbereiche | X |  |  |  |  |  |  |
| - Fugen Stahlkanal auf Brücke | X |  |  |  |  |  |  |
| - Schienenentwässerung Vorlandbereich ausserhalb Tramtrog | X |  |  |  |  |  |  |
| - Gleisbau im Tramtrog, inkl. Schienenentwässerung bis Winkelelement oder Schacht im Tramtrog, Weichensteuerungen |  |  | X (als Pflichtsubunternehmung) |  |  |  |  |
| - Schienenentwässerung ab Winkelelement oder Schacht im Tramtrog | X |  |  |  |  |  |  |
| - Entwässerung Gleissystem auf Brücke ab UK Stahlkanal (inkl. PE-Rohr mit Flansch durch Brückenplatte) | X |  |  |  |  |  |  |
| - Gleisabsteckung ab Winkelelement |  |  | X |  |  |  |  |
| Fahrleitungen: |  |  |  |  |  |  |  |
| - Demontage, Lieferung und Montage Verankerungen der Masten an der Brücke | X |  |  |  |  |  |  |
| - Rückbau und Neubau Fundamente Fahrleitungsmasten inkl. Schächte und Zuleitung (exkl. Kabel) im Vorlandbereich | X |  |  |  |  |  |  |
| - Lieferung Fahrleitungsmasten |  |  |  |  |  | X |  |
| - Demontage best. FL-Masten | X |  |  |  |  |  |  |
| - Transport neue FL-Masten ab Depot BERNMOBIL auf Baustelle, inkl. Montage |  |  |  |  |  | X |  |
| - Einbetonieren Fahrleitungsmasten nach Einsanden durch Nebenunternehmer | X |  |  |  |  |  |  |
| - Demontage und Neubau Fahrleitungen, inkl. FL-Masten |  |  |  |  |  | X |  |
| Erdung Stahlkanal und Leitsystem: |  |  |  |  |  |  |  |
| - Kabelschutzrohre, Kernbohrungen | X |  |  |  |  |  |  |
| - Gleis- und Schienenverbinder Bereich Brücke |  |  |  |  |  | X |  |
| - Erdungskabel |  |  |  |  |  | X |  |
| - Beschaffung und Beistellen Spannungsbegrenzer (EKS) |  |  | X |  |  |  |  |
| - Anschluss Rückleiter |  |  |  |  |  | X |  |
| Strassenbau: |  |  |  |  |  |  |  |
| - Entwässerung, Kabelschutzrohre, Schächte, Belag | X |  |  |  |  |  |  |
| Signalisation und Markierung: |  |  |  |  |  |  |  |
| - Generell |  |  |  | X |  |  |  |
| Öffentliche Beleuchtung: |  |  |  |  |  |  |  |
| - Ersatz Leuchtmittel auf Brücke |  |  |  |  | X |  |  |
| Werkleitungen: |  |  |  |  |  |  |  |
| - Abbruch und Neubau Rohrblöcke / Kabelschutzrohre, Schachtanschlüsse | X |  |  |  |  |  |  |
| - Erstellen Kabelschutzrohre im Fachwerk (NTS + Feeder) inkl. Befestigung/Aufhängung | X |  |  |  |  |  |  |
| - Rohrbau Wasserversorgung |  |  |  |  | X |  |  |
| - Kabelzug Elektro, Verlegen bestehender Kabel in Schlitzrohre |  |  |  |  | X |  |  |
| - Verstärkungsmassnahmen Brücke: |  |  |  |  |  |  |  |
| - Gerüste | X |  |  |  |  |  | Subunternehmer: Gerüstbauer |
| - Abbrüche Überbau inkl. Schienen | X |  |  |  |  |  |  |
| - Instandsetzung Brücke, Aufbeton, Betonarbeiten Fahrbahnübergänge, Instandsetzung Naturstein | X |  |  |  |  |  | Subunternehmer |
| - Stahlverstärkungen | X |  |  |  |  |  | Subunternehmer |
| - Weiteres: |  |  |  |  |  |  |  |
| - Instandsetzung Leiteinrichtungen und Geländer |  |  |  | X |  |  |  |
| - Versetzen neue Rinnen, Anpassung und Ertüchtigung Entwässerung, Anschluss Tramschienenentwässerung | X |  |  |  |  |  |  |
| - Abbruch und Neubau bestehende seitliche Dachrinnen Brücke | X |  |  |  |  |  |  |
| - Schutzzelt Gleisbau | X |  |  |  |  |  |  |
| - Abdichtung und Belag | X |  |  |  |  |  | Subunternehmer/Spezialist |
| - HLP-Fahrbahnübergänge | X |  |  |  |  |  | Subunternehmer/Spezialist |
| - HLP-Fugen | X |  |  |  |  |  | Subunternehmer/Spezialist |

1) BERNMOBIL tritt grundsätzlich als Teil der Bauherrengemeinschaft auf. Ausnahmen sind vermerkt mit: «als Pflichtsubunternehmung».